Problemas

1. Falta de control preciso del stock.

2. Desconocimiento de la cantidad real de autopartes disponibles.

3. Sobrestock por compras innecesarias.

4. Faltantes de productos importantes.

5. Incremento de costos de almacenamiento.

6. Productos con poca rotación ocupando espacio.

7. Costos de producción superiores a las ganancias obtenidas.

8. La producción no coincide con la demanda real.

9. Sistema de gestión actual desactualizado.

10. Ausencia de un sistema integral para la nueva sucursal.

11. Falta de control sobre movimientos internos.

12. Mala organización de la distribución del stock entre sucursales.

13. Rotación frecuente del personal.

14. Ausencia de seguimiento del desempeño de empleados.

15. Control manual de horarios laborales.

16. Problemas para gestionar vacaciones.

17. Posible superposición de vacaciones.

18. Falta de control de acceso del personal.

19. Información de proveedores almacenada únicamente en una agenda física.

20. Dependencia de una sola persona para gestionar proveedores.

21. Dificultad para comparar proveedores.

22. Falta de seguimiento de pedidos.

23. Desconocimiento del estado de las entregas.

24. Reclamos frecuentes de clientes por demoras.

25. Uso de un Excel compartido poco eficiente.

26. Búsqueda lenta de información de clientes.

27. Escasa trazabilidad de los envíos.

28. Dificultades para cumplir normas ISO.

29. Falta de información para generar promociones estratégicas.

30. Escaso control sobre costos y rentabilidad.

Problemas Relacionados

Sobrestock debido a la falta de control de inventario.

Pérdidas económicas por compras duplicadas.

Baja rentabilidad por mala administración de costos.

Demoras en la atención al cliente.

Retrasos en las entregas.

Quejas y pérdida de confianza de clientes.

Riesgo de perder información crítica de proveedores.

Mala distribución de personal.

Horas laborales mal registradas.

Dificultades para calcular vacaciones.

Procesos administrativos lentos.

Información dispersa en distintos medios.

Falta de indicadores para la toma de decisiones.

Baja productividad.

Riesgo de no obtener la certificación ISO.

RN (REQUERIMIENTOS FUNCIONALES)

1. Registrar productos.

2. Modificar productos.

3. Eliminar productos.

4. Consultar stock en tiempo real.

5. Registrar ingresos de mercadería.

6. Registrar egresos de mercadería.

7. Distribuir stock entre sucursales.

8. Alertar cuando el stock sea bajo.

9. Alertar cuando exista sobrestock.

10. Registrar producción de autopartes.

11. Comparar producción con demanda.

12. Registrar proveedores.

13. Modificar datos de proveedores.

14. Registrar información de precio, calidad y disponibilidad de los proveedores para facilitar su comparación

15. Registrar pedidos a proveedores.

16. Realizar seguimiento de pedidos.

17. Registrar clientes.

18. Buscar clientes rápidamente.

19. Registrar ventas.

20. Registrar promociones y descuentos aplicados en productos o ventas (HAYQ HACERLO)

21. Registrar empleados.

22. Gestionar roles de empleados.

23. Registrar horarios de ingreso y egreso.

24. Calcular horas trabajadas.

25. Gestionar días de vacaciones.

(dependiendo las horas trabajadas)

26. Evitar superposición de vacaciones.

27. Registrar control de acceso.

28. Registrar envíos con su información correspondiente (cliente, dirección, estado e Confirmador).

29. Permitir el seguimiento de envíos mediante ID.

30. Generar reportes de ventas, costos, stock y movimientos.

31. La recuperación de información deberá ser rápida.

32. El sistema deberá estar disponible las 24 horas.

33. El acceso a cada función deberá depender del rol asignado al usuario

34. Generar facturas automáticamente a partir de las ventas registradas

35. Consultar el historial de compras de un cliente  (para admins etc) 

36. La interfaz deberá ser intuitiva.

37. El sistema deberá ser fácil de aprender. 

38. Deberá ser compatible con todos los dispositivos

39.  Deberá poder ampliarse para nuevas sucursales

40. La base de datos deberá soportar grandes volúmenes de información.

41. El sistema deberá minimizar errores de carga de datos.

42. Deberá ser escalable

43. Deberá ser mantenible

44. Registrar devoluciones de productos.

45. Actualizar el estado de un envío durante su recorrido

46. Emitir alertas por pedidos próximos a vencer o demorados

47. La información deberá sincronizarse entre sucursales.

48. La navegación deberá ser uniforme en todos los módulos. 

49 .El sistema deberá permitir futuras integraciones con otros sistemas mediante interfaces compatibles

Corregido

RNF (REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES)

1. La respuesta a cualquier consulta no deberá superar los 3 segundos.

2. El sistema deberá soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente sin degradar el rendimiento

3. El sistema deberá realizar copias de seguridad automáticas.

4. Deberá permitir futuras actualizaciones sin afectar la operación.

5. El sistema deberá conservar un historial de cambios realizados por los usuarios.

6. El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99 % durante su funcionamiento.

7. El sistema deberá conservar un registro de las operaciones importantes.

8.  Los reportes deberán poder exportarse en formatos PDF y Excel.

9. Deberá minimizar el consumo de recursos del servidor.

10. El sistema deberá conservar el historial de operaciones durante varios años.

Requerimientos Necesarios

Sistema de gestión integral.

Control de stock.

Inventario en tiempo real.

Distribución de stock entre sucursales.

Gestión de productos.

Gestión de proveedores.

Gestión de pedidos.

Gestión de clientes.

Seguimiento de envíos.

Registro de ventas.

Facturación.

Gestión de empleados.

Control de horarios.

Control de acceso.

Gestión de vacaciones.

Separación de roles.

Reportes.

Cumplimiento de normas ISO.

Seguridad de la información.

Respaldo de datos.

Requerimientos No Necesarios (Opcionales o futuras mejoras)

Comparador automático de proveedores por reseñas en Internet.

Recomendaciones inteligentes de compra.

Predicción de demanda mediante IA.

Aplicación móvil.

Notificaciones por WhatsApp.

Panel de estadísticas avanzadas.

Integración con GPS en tiempo real.

Chat interno entre empleados.

Firma digital de entregas.

Dashboard con gráficos avanzados.

me da lo mismo

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRANTT:

# Analista de Sistemas

1.
Predecesora: Ninguna.
Actividad: Relevamiento de necesidades.

2.
Predecesora: Relevamiento de necesidades.
Actividad: Análisis de problemas.

3.
Predecesora: Análisis de problemas.
Actividad: Definición de requerimientos.

4.
Predecesora: Definición de requerimientos.
Actividad: Elaboración de casos de uso.

5.
Predecesora: Elaboración de casos de uso.
Actividad: Elaboración del diagrama de clases.

6.
Predecesora: Elaboración del diagrama de clases.
Actividad: Elaboración de diagramas de secuencia.

7.
Predecesora: Elaboración de diagramas de secuencia.
Actividad: Documentación del sistema.

8.
Predecesora: Documentación del sistema.
Actividad: Validación de requerimientos.

# Laboratorio POO (Backend)

9.
Predecesora: Validación de requerimientos.
Actividad: Diseño de la arquitectura del backend.

10.
Predecesora: Diseño de la arquitectura del backend.
Actividad: Desarrollo de la API REST.

11.
Predecesora: Desarrollo de la API REST.
Actividad: Desarrollo del módulo de productos.

12.
Predecesora: Desarrollo del módulo de productos.
Actividad: Desarrollo del módulo de stock.

13.
Predecesora: Desarrollo del módulo de stock.
Actividad: Desarrollo del módulo de producción.

14.
Predecesora: Desarrollo de la API REST.
Actividad: Desarrollo del módulo de proveedores.

15.
Predecesora: Desarrollo del módulo de proveedores.
Actividad: Desarrollo del módulo de pedidos.

16.
Predecesora: Desarrollo de la API REST.
Actividad: Desarrollo del módulo de clientes.

17.
Predecesora: Desarrollo del módulo de clientes.
Actividad: Desarrollo del módulo de ventas.

18.
Predecesora: Desarrollo del módulo de ventas.
Actividad: Desarrollo del módulo de promociones.

19.
Predecesora: Desarrollo de la API REST.
Actividad: Desarrollo del módulo de empleados.

20.
Predecesora: Desarrollo del módulo de empleados.
Actividad: Desarrollo del módulo de horarios.

21.
Predecesora: Desarrollo del módulo de horarios.
Actividad: Desarrollo del módulo de vacaciones.

22.
Predecesora: Desarrollo del módulo de empleados.
Actividad: Desarrollo del módulo de control de acceso.

23.
Predecesora: Desarrollo del módulo de pedidos.
Actividad: Desarrollo del módulo de envíos.

24.
Predecesora: Desarrollo de los módulos de productos, ventas y envíos.
Actividad: Desarrollo del módulo de reportes.

25.
Predecesora: Desarrollo de la API REST.
Actividad: Implementación de autenticación.

26.
Predecesora: Finalización de todos los módulos del backend.
Actividad: Pruebas unitarias.

# Proyecto Informática II (Frontend)

27.
Predecesora: Validación de requerimientos.
Actividad: Diseño de la interfaz.

28.
Predecesora: Diseño de la interfaz e implementación de autenticación.
Actividad: Desarrollo del inicio de sesión.

29.
Predecesora: Desarrollo del inicio de sesión.
Actividad: Desarrollo del panel principal.

30.
Predecesora: Desarrollo del panel principal.
Actividad: Desarrollo de la interfaz de productos.

31.
Predecesora: Desarrollo del panel principal.
Actividad: Desarrollo de la interfaz de proveedores.

32.
Predecesora: Desarrollo del panel principal.
Actividad: Desarrollo de la interfaz de clientes.

33.
Predecesora: Desarrollo del panel principal.
Actividad: Desarrollo de la interfaz de empleados.

34.
Predecesora: Desarrollo del panel principal.
Actividad: Desarrollo de la interfaz de envíos.

35.
Predecesora: Desarrollo del panel principal.
Actividad: Desarrollo de la interfaz de reportes.

36.
Predecesora: Finalización de todas las interfaces.
Actividad: Integración con la API.

37.
Predecesora: Integración con la API.
Actividad: Pruebas de interfaz.

# Administración y Gestión de Base de Datos

38.
Predecesora: Validación de requerimientos.
Actividad: Diseño del DER.

39.
Predecesora: Diseño del DER.
Actividad: Diseño del modelo relacional.

40.
Predecesora: Diseño del modelo relacional.
Actividad: Creación de la base de datos.

41.
Predecesora: Creación de la base de datos.
Actividad: Creación de tablas.

42.
Predecesora: Creación de tablas.
Actividad: Definición de relaciones.

43.
Predecesora: Definición de relaciones.
Actividad: Creación de procedimientos almacenados.

44.
Predecesora: Creación de procedimientos almacenados.
Actividad: Creación de triggers.

45.
Predecesora: Creación de triggers.
Actividad: Configuración de roles y permisos.

46.
Predecesora: Configuración de roles y permisos.
Actividad: Carga inicial de datos.

47.
Predecesora: Carga inicial de datos.
Actividad: Pruebas de la base de datos.

# Redes

48.
Predecesora: Relevamiento de necesidades.
Actividad: Relevamiento de la infraestructura.

49.
Predecesora: Relevamiento de la infraestructura.
Actividad: Diseño de la topología de red.

50.
Predecesora: Diseño de la topología de red.
Actividad: Planificación del direccionamiento IP.

51.
Predecesora: Planificación del direccionamiento IP.
Actividad: Diseño de VLAN.

52.
Predecesora: Diseño de VLAN.
Actividad: Configuración de DHCP.

53.
Predecesora: Diseño de VLAN.
Actividad: Configuración de DNS.

54.
Predecesora: Configuración de DHCP y DNS.
Actividad: Configuración de servidores.

55.
Predecesora: Configuración de servidores.
Actividad: Simulación en Packet Tracer.

56.
Predecesora: Simulación en Packet Tracer.
Actividad: Pruebas de conectividad.

57.
Predecesora: Pruebas de conectividad.
Actividad: Documentación de la red.

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahí está el grantt, la próxima que duden de que soy capaz, los hago laburar mas, no se como harán, pero ya mañana tiene que estar todo, con las correcciones y sugerencias de todos, como así también la corrección de willy.

Ya hoy hago el caso de uso 

16/07/2026